Summary:

La reunión definió acciones para recuperar datos y fortalecer el monitoreo de procesos predictivos.

• Reejecutar la recuperación de zonas por fusión tras el ajuste de Glue.

• Centralizar logs de Glue, Lambdas y contenedores.

• Ampliar el monitoreo a predicción, optimización y hechos.

• Actualizar el script de validación cada ocho días.

• Validar nuevamente resultados y errores pendientes.

Action Items:

* Cristian Sanchez: Validar los errores de zonas por fusión y decidir si es necesario borrar y volver a ejecutar el proceso después del fix aplicado a Glue

* Cristian Sanchez: Actualizar el script para validar la existencia y el contenido de la carpeta de optimización junto con las demás carpetas relevantes

* Cristian Sanchez: Preparar y enviar a Alan el inventario mapeado de componentes de Glue, Lambdas y contenedores

* Alan Castillo: Diseñar la centralización de logs de Glue, Lambdas y contenedores a partir del inventario recibido

* Cristian Sanchez: Ajustar el disparador del script para que el proceso se ejecute a la hora prevista

* Alan Castillo: Repetir las pruebas integrales después del despliegue para detectar errores adicionales

* Cristian Sanchez: Ejecutar el job de recuperación para regenerar los datos de zonas por fusión y recuperar la información histórica disponible

* Cristian Sanchez: Avisar a Alan cuando finalice el job de recuperación para permitir una nueva validación

Key Discussion Points:

Errores de zonas por fusión y recuperación de datos

Cristian y Alan revisaron errores asociados con zonas de atención por fusión y la necesidad de validar el comportamiento posterior al ajuste aplicado a Glue. Se confirmó que el proceso de recuperación es un job independiente, posterior a la predicción, que tarda aproximadamente entre 10 y 15 minutos.

Diseño del monitoreo integral

Alan planteó monitorear los puntos de conexión después de un incidente relacionado con cambios de direccionamiento IP en LDAP. Cristian propuso ampliar el alcance mediante la centralización de logs de Glue, Lambdas y contenedores para detectar errores antes de que impacten los mapas.

Validación de carpetas y artefactos de predicción

El equipo analizó la posibilidad de actualizar el script existente para validar todas las carpetas necesarias, incluida optimización, en lugar de limitarse a predicción. También revisó los artefactos generados por predicción, hechos, matrices y entrenamiento, y determinó que los archivos GeoJSON de hechos son relevantes para el monitoreo.

Centralización de componentes y logs

Alan propuso concentrar en un solo script las validaciones de varias carpetas y se discutió la centralización de logs de Glue, Lambdas y contenedores. Cristian se comprometió a preparar el inventario de componentes para que Alan pueda definir la implementación y su posible visualización.

Actualización de scripts y ejecución de jobs

Cristian confirmó que prepararía la lista de componentes y actualizaría el script de optimización. También se aclaró que el proceso se ejecuta mediante un disparador y que el job de recuperación de zonas por fusión es independiente del flujo principal de predicción.

Recuperación histórica, documentación y pruebas

El equipo revisó la cobertura temporal de los datos recuperados y la ausencia de documentación específica sobre las carpetas de predicción. Cristian indicó que ejecutaría el job para recuperar aproximadamente un mes de información y ajustaría el disparador.

Validaciones posteriores al despliegue e incidentes pendientes

Alan explicó que realiza pruebas integrales después de cada despliegue y que aún quedaban algunos errores por validar. Se mencionó un incidente en consultas de cédula de Poveda y se acordó avisar cuando finalizara el job para repetir la validación.

Notepad:

* No notes